## Slide 1
OTIF
Canal | Análisis Causa | Plan de Acción | Resp.
Embotellado Granel Exportaciones | Principalmente afectado por el paro nacional y falta de consecución de vehículos con fletes sin aumentos. Los despachos de soya se vieron afectados por carros que ingresaban un día y salían al día siguiente por cargue directo de planta por bajo rendimiento de la producción por la falla del calderin. No se lograron despachar 10 Pedidos 8 Contenedores para Daabon USA por disponibilidad de producto bajo 3mcpd /GL y Mosh Moah. 2 Daabon Europa: 1 por falta de tambores open top y 1 pendiente de confirmación del cliente de la fecha de despacho. | Se están realizando esta semana los despachos a Cali y Pereira porque ya se logró un acuerdo con los clientes sobre el exceso de tarifas de transporte a esas ciudades. Se ejecutó el cambio del repuesto del calderín para ampliar capacidad de producción de la planta. Continuar trabajando en la consecución de materia prima y procesos para garantizar la calidad solicitada por el mercado. Realizar compras suficientes de tambores para tener en stock para evitar aplazamientos por falta del empaque ante la situación de cierres en las vias por el paro. | Iveth Ibarra Juliana Dib 02/06/21 Jorge de la Pava 28/05/21 Juliana Dib 08/06/21 Hernando Vergara 08/06/21 08/06/21

## Slide 2
OTIF
Canal | Análisis Causa | Plan de Acción | Resp.
Jabón Embotellado Granel Exportaciones | No se realizaron las entregas de los pedidos de jabón que se planearon por las causales explicadas por el paro los clientes no asignan transporte. Dado que el transito de vehículos a las ciudades de destino es mas largo por el paro nacional, porque los vehículos no pueden transitar de noche esto atrasa las entregas y no se cuenta con todos los cumplidos dado que los carros están en viaje. Dado que se incremento la venta de soya los cargues se prolongaban y se dejaron carros en planta en la noche cargando y salían al día siguiente, en cuanto a la oleína quedaron carros de Saceites esperando dos días producto que cumpliera con la estabilidad. No se lograron despachar 5 Pedidos 5 Contenedores para Daabon USA por falta de disponibilidad de producto orgánico. | Reprogramación de despachos y a la espera de que los clientes asignen transporte. Se tiene un plazo máximo de 24 horas después de la entrega a las transportadoras de enviar los cumplidos. En el caso de la oleína tener producto disponible para saceites que cumpla con la calidad solicitada por el cliente. Se recuerdan los compromisos a las áreas de planeación y abastecimiento de los acuerdos de servicios servicio para poder contar con Materia Prima que cumpla con los requerimientos del mercado de exportación. | John Maseri 11/06/21 Juliana Dib Luis Henriquez 10/06/21 Ana Martinez 09/06/21 Juliana Dib Ana Martinez 11/06/21

## Slide 3
OTIF
Canal | Análisis Causa | Plan de Acción | Resp.
Embotellado Granel Exportación | Dado que el transito de vehículos a las ciudades de destino es mas largo por el paro nacional, dado que los vehículos no pueden transitar de noche esto atrasa las entregas y no se cuenta con todos los cumplidos dado que los carros están en viaje. Se presentaron atrasos en los cargues de oleína y soya principalmente a principio de la semana jueves 10 de junio dado que se habían presentado falta de energía y fallas en el sistema de aire. Se dejaron de cumplir 2 Ordenes de Estearina de Palmiste con un total de 3 contenedores (1 contendor Dry y 2 Isotanques) con destino a Estados Unidos. | Continuar solicitando a las transportadoras la llegada de los cumplidos de acuerdo a la política de máximo 24 horas después de la entrega a las transportadoras de enviar los cumplidos. Se mejoraron los niveles de inventarios y se retomaron los despachos. Se modifica el archivo de planeación y se generan alertas a partir de las producciones en las plantas, Se amplía el horizonte de confirmación de pedidos de exportación al área de comercio exterior de 8 a 15 días, Se modifica procedimiento para confirmación de pedidos de exportación durante la semana por parte de producción; pasa de viernes y se confirmara los días Compromiso por parte del equipo de plasmar dicha planeación en SAP, ya que esta cuenta con conexión directa con cada pedido cliente. | Juliana Dib Luis Henriquez 18/06/21 Jorge de la pava Ana Martínez Jose Campo 11/06/21 Jhonathan Lindo Hernando Vergara 21/06/21

## Slide 4
OTIF
Canal | Análisis Causa | Plan de Acción | Resp.
Embotellado Granel | Dado que el transito de vehículos a las ciudades de destino es mas largo aun no se han recibido los cumplidos de entregas por parte de la transportadora. Las ventas de oleína por los bajos inventarios se han prolongado los tiempos de cargue y algunos carros salgan al día siguiente del enturnamiento. | Continuar solicitando a las transportadoras la llegada de los cumplidos de acuerdo a la política de máximo 24 horas después de la entrega a las transportadoras de enviar los cumplidos. Mejorar los niveles de inventarios de oleína para alimentar kosme y despachos de clientes. | Juliana Dib Luis Henriquez 25/06/21 Ana Martínez Jose Campo 30/06/21

## Slide 5
OTIF
Canal | Análisis Causa | Plan de Acción | Resp.
Embotellado Granel | Retrasos en la entrega de los cumplidos por parte de la transportadoras Se generaron atrasos en los cargues de 3 vehículos de oleína por los bajos inventario al inicio de semana. | Realizar una reunión con el equipo logístico para revisar las causa en los atrasos de la llegada de los cumplidos y asi posteriormente realizar una reunión con las transportadoras para para la toma de acciones. Se aumentaron los niveles de inventarios de oleína para alimentar kosme y despachos de clientes, se hizo la revisión en el copac de planeación para tener la programación de despachos y cantidades disponibles. | Mauricio Davila Iveth Ibarra Juliana Dib Luis Henriquez 07/07/21 Ana Martínez Jhonatan Lindo Jose Campo 30/06/21